Sprint 0

Objetivo da Sprint:
Nesta primeira Sprint, o objetivo foi definir os aspectos fundamentais do projeto, incluindo briefing, definição da empresa, equipe, público-alvo, orçamento, análise de riscos, logo, planejamento das sprints, UML e organização de ideias.

Sprint Backlog 23-10-24 a 05-11-24

Itens Concluídos:

- Briefing – Concluído

- Definição – Concluído

- Definir a equipe – Concluído

- Definir nome da empresa – Concluído

- Definir público-alvo – Concluído

- Definir orçamento – Concluído

- Calcular riscos – Concluído

- Definir logótipo da empresa – Concluído

- Planear Sprints – Concluído

- Planear o UML – Concluído

- Organizar ideias – Concluído

Itens Não Concluídos:

- Limitações – Não Concluído

- Recursos Software – Não Concluído

- Recursos Hardware – Não Concluído

Sprint Planning

Dividir trabalho, deixar o github organizado para depois facilitar trabalho e tentar não deixar nada para trás. (Ficaram 3 coisas por fazer)

Daily Scrum Meeting

Done! (:

Sprint Review

Durante a Sprint 0, conseguimos atingir a maioria dos objetivos propostos, especialmente em relação à definição e estruturação inicial do projeto. Foram definidos o briefing, público-alvo, nome e logo da empresa, além da equipe responsável. Isso deu uma base sólida para o planejamento das próximas sprints.

Feedback da Equipe:

- O processo inicial ajudou a alinhar expectativas e funções da equipe.

- A organização do UML foi eficiente e orientou o planejamento do desenvolvimento técnico.

Próximas Sprints

- Finalizar Itens Pendentes: Nos próximos sprints, é importante focar na definição de recursos de software e hardware, bem como nas limitações que podem impactar o desenvolvimento.

- Refinamento de Objetivos: Continuar detalhando as necessidades técnicas com base nas ferramentas e restrições identificadas.

Sprint Retrospective

O que pode melhorar:

- Concluir itens pendentes, como definições de limitações, recursos de software e hardware.

- Melhorar a precisão no planejamento dos recursos para evitar futuros atrasos.

Próximos passos:

- Focar na finalização dos itens não concluídos.

- Avançar para a próxima Sprint com o escopo técnico bem definido para iniciar o desenvolvimento.