Sprint 1

Objetivo da Sprint:

Neste sprint queremos concluir os itens que ficaram em atraso do sprint 0, fazer uma análise SWOT

Sprint Backlog 06-11-24 a 19-11-24

Tarefas a concluir neste Sprint:

- Planear o UML

- Fazer o UML

- Definir Recursos Hardware

- Definir Recursos Software

- Definir Limitações

- Criar Caso de Uso

- Definir Recursos Software

- Apresentação Prévia

- Recursos Software

- Colocar "0" e "1" no UML

- Focar em uma área da cibersegurança

- Definição de retorno do investimento

- Criar análise SWOT

Tarefas a concluidas neste Sprint

- Planear o UML

- Fazer o UML

- Definir Recursos Hardware

- Definir Limitações

- Criar Caso de Uso

- Apresentação Prévia

- Colocar "0" e "1" no UML

- Criar análise SWOT

Tarefas Pendentes deste sprint

- Recursos Software

- Definir Recursos Software

- Focar em uma área da cibersegurança

- Definição de retorno do investimento

Sprint Planning

Neste sprint vamos acabar as tarefas que não ficaram terminadas no sprint anterior, bem como definir algumas coisas para o inicio do projeto, fazer o UML e os casos de uso

Daily Scrum Meeting

Done! (:

Sprint Review

Neste sprint, concluímos 8 tarefas. Restam 4 tarefas pendentes, vamos avançar para o próximo sprint e terminar as pendentes lá.

Feedback da Equipe:

- O UML foi interessante, mas ainda há muito trabalho pela frente.

Próximas Sprints

- Finalizar Itens Pendentes

- Refinamento de Objetivos

Sprint Retrospective

O que pode melhorar:

- Mais rapido!

Próximos passos:

- Concluir itens pendentes.

- Design do site

- Acabar com os diagramas e os UMLs

- Submeter coisas no GitHub