Sprint 2

Objetivo da Sprint:

Neste sprint queremos concluir os itens que ficaram em atraso do sprint 0 e 1, terminar os UMLs, definir metas e orçamentos, fazer design.

Sprint Backlog 20-11-24 a 03-12-24

Itens Concluídos

- Briefing – Concluído

- Definição – Concluído

- Definir a equipe – Concluído

- Definir nome da empresa – Concluído

- Definir público-alvo – Concluído

- Definir orçamento – Concluído

- Calcular riscos – Concluído

- Estudar viabilidade do projeto – Concluído

- Definir logótipo da empresa – Concluído

- Planear Sprints – Concluído

- Organizar ideias – Concluído

- Fazer o UML – Concluído

- Planear o UML – Concluído

- Definir Recursos Hardware – Concluído

- Definir Recursos Software – Concluído

- Definir Limitações – Concluído

- Criar Caso de Uso 1 – Concluído

- Criar Caso de Uso 2 – Concluído

- Apresentação Prévia – Concluído

- Criar análise SWOT – Concluído

Sprint Planning

Tarefas a concluir neste Sprint:

- Organizar o GITHUB

- Terminar tarefas pendentes

- Começar a criação do site

- Formatar o README

- Definir frameworks

- Definir orçamento

- Limitações

Daily Scrum Meeting

Done! (:

Sprint Review

Durante este sprint, conseguimos organizar completamente o repositório no GitHub, finalizamos a estrutura das branches e garantimos uma navegação mais eficiente. Além disso, todas as tarefas pendentes foram concluídas, eliminamos o backlog em atraso e deixamos a equipe pronta para novos desafios. Iniciamos também a criação do site, definindo a estrutura inicial e com os primeiros módulos de conteúdo em desenvolvimento. O README foi formatado de forma clara e concisa, para facilitar o uso e contribuição para o projeto. Por fim, os frameworks foram definidos e o orçamento ajustado, assim alinhamos as expectativas.

Feedback da Equipe:

- O site está a ficar interessante, apesar de não percebermos nada de frontend, talvez um designer na equipa seria interessante

Próximas Sprints

- Esperar as indicações do professor para a continuação do projeto

Sprint Retrospective

O que pode melhorar:

- Mais contribuições

- Mais documentação